

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Плановая стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения | Ответственный за выполнение мероприятий | Кол-во работников, которым улучшаются условия труда | Видфинан. |
|  |  |  |  |  | Всего | В т. ч. женщин |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. 1.
 | **ГФ** 1.Провести комплексный ремонт аудитории№ 115 а (4 корпус).2.Произвести замену электропроводки в деканате, кабинете № 109 (4 корпус).3.В кабинете № 112 установить терморегуляторы на батареи отопления  | - -- | 3- 4 квартал2012 | Начальник ремонтной службы Чумаков А.П. Гл. энергетик Зайнуллин В.В.  Главный механикМихайлов С.В. | 10515 | 8514 |  |
| 1. 2
 | **ИИиД**2. Художественный музей:- выделить помещения достаточные по площади для хранения экспонатов, картин.Организовать хранение в соответствии с правилами и проектом.3. Изыскать возможность переноса мастерской в другое помещение с возможностью установки местной приточно-вытяжной вентиляцией согласно разработанному проекту в мастерской по обработке металла № 020, 021 (6 учебный корпус) за каждым учебным столом. 4. Разработать проект на автономную механическую вентиляцию и установить кабинет электротехники № 208 (3 учебный корпус)5. В мастерской художественной обработки металлов (кафедра ДПИ) отделить перегородкой зону обжига эмалей от рабочей зоны. Произвести кирпичную кладку. |   | 3-4 квартал 2012 |  Проректор по УИКиСЕфимов В.М.Главный механик Михайлов СВ. Начальник ремонтной службы Чумаков А.П. | 45 5 | 4- - |  |
| 1. 3
 | **ИЭиУ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  Разработать проект на общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию в ауд.№ 604 ( 6 корпус) | 30 000,00 |  | Главный механикМихайлов С.В. | 60 | 50 |  |
| 1. 4
 | **ИСК** Произвести косметический ремонт в аудиториях № 519 б, 519, 517, (4 корпус). (Подвергаются постоянному затоплению с крыши корпуса). | - |  | Начальник ремонтной службы Чумаков А.П. |   | 117 |  |
| 1. 6
 | **гараж**- приобрести и установить таль ручную грузоподъемностью до 1 т. | 25 000,00 |  | Начальник УМТОКузнецов И.А. | 27 | - |  |
| 1. 7
 | **ИКУ:** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.В кабинетах № № 112, 114, , 118, 118 а произвести ремонт | - |  | Начальник ремонтной .службы Чумаков А.П. | 6 | 6 |  |
|  | 2. В кабинетах № 114, , 118 а произвести замену стеллажей для хранения личных дел студентов на металлические. | - |  | Главный механик Михайлов С.В. | 6 | 6 |  |
| 1. 8
 | **УМД** |  |  |  |  |  |  |
|  |  Закрепить края линолеума в кабинете № 215 а планкой (1 корпус). | 3000,00 |  | Начальник ремонтной службы Чумаков А.П. | 4 | 4 |  |
|  | **ФУдФ** |  |  |  |  |  |  |
|  | Установить дополнительное освещение на кафедре общего и финно- угорского языкознания (кабинет № 209, 2 корпус) | - |  | Главный энергетикЗайнуллин В.В. | 9 | 5 |  |
|  |  **БХФ**Произвести ремонт аудиторий 1корпус:- 3 этаж № 309, 310, 312, **313, 315,317,** 318 | - |  |  Начальник ремонтной службы Чумаков А.П. | 28 | 23 |  |
| 1. 1
 | **4 корпус- пост охраны**Заменить тепловые завесы, заключить договор на их обслуживание | 90 000,00 |  | Главный механик Михайлов С.В. | 2 | - |  |
| 1. 1
 | **2 корпус**.В кабинетах № 206, 201 а, (2 корпус) произвести соответствующую перепланировку и ремонт  | - |  | Нач. ремонтной службыЧумаков А.П. | 19 | 17 |  |
| 1. 1
 | **2корпус, КОМЕНДАНТ.** Приобрести резиновый коврик во входную группу  | 1000,00 |  | Начальник УМТОКузнецов И.А. |  |  |  |
| 1. 1
 | **ИИиЯЛ** Произвести капитальный ремонт, замену электропроводки кабинетов № 309, 315, 317, (2 корпус):  | - |  |  Нач. ремонтной службыЧумаков А.П.Главный энергетикЗайнуллин В.В. |  |  |  |
| 1. 1
 | **Столовая 6-го корпуса (фил. № 2)**Разработать проект и установить вентиляцию в преподавательском зале и моечном отделении.  | 60 000,00 |  |  Главный механик Михайлов С.В. |  |  |  |
| 1. 1
 | **Мероприятия по ПБ**1. Провести испытание пожарных кранов и рукавов в корпусах и общежитиях.2. Провести испытания пожарных лестниц.3. Провести перезарядку огнетушителей в корпусах и общежитиях. 4. Установить противопожарные двери 11шт.5. Закупка противопожарного оборудования(пожарные шкафы, гайки, барашки, огнетушители и др…).  | 130 000,00(132 660, 00)25 000 (27 870,00)20 000,00(20 441,00)550 000,00 60 000,00 |  | Проректор по УИКиСЕфимов В.М,Пом. проректора по УИКиС Башков И.П. |  |  |  |
| 1. 1
 | **Мероприятия по обеспечению СИЗ**1.Обеспечить спецодеждой, 2. обеспечить спецобувью и СИЗ подразделения УдГУ в соответствии с заявками и установленными нормами | 450 000,00 300 000,00 |  | Начальник отдела снабжения Гусева Л.Н. |  |  |  |
|  | Выделение помещений под виварий и их оборудование в соответствии с санитарными и строительными нормами | 200 000,00 |  | Проректор по УИКиСЕфимов В.М,Проректор по УР Кибардин М.М. |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | **1800 000,00** |  |  |  |  |  |
| 1. 1
 | **Проведение аттестации рабочих мест на БХФ, ФМБТ, АХЧ и УНИЭЕ** | 400 000,00 |  | Начальник отдела охраны труда Соколова В.В. |  |  |  |
| 1. 1
 | **Обеспечение спецодеждой, спецобувью, СИЗ в соответствии с установленными нормами на средства ФСС** | 220 000,00 |  | Начальник Отдела снабжения Гусева Л.Н. |  |  | Из средств ФСС |
|  | **Обучение по охране труда руководителей и специалистов**  | 150 000,00 |  | Начальник отдела охраны труда Соколова В.В. |  |  |  |

