Председатель профсоюзной организации Ректор ФГБОУ ВПО «УдГУ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Е.Анисимов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.В. Мерзлякова

« » 2013 г. « » 2013 г.

СОГЛАШЕНИЕ

по охране труда

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»

на 2013 год

| № п/п | Мероприятия | Плановая стоимость, руб. | Срок выполнения | Ответственный за выполнение мероприятий | Кол-во работников, которым улуч. усл. труда | | Источ. фин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В т. ч. жен. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Устройство пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре в общежитии № 1 | 3 569 500 руб. | 4 кв. | И.П. Башков, пом. проректора по УИКС |  |  | Соб. ср. УдГУ |
|  | Устройство пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре в общежитии № 2 | 2 755 000 руб. | 4 кв. | И.П. Башков, пом. проректора по УИКС |  |  | Соб. ср. УдГУ |
|  | Устройство пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре в общежитии № 4 | 2 433 700 руб. | 3 кв. | И.П. Башков, пом. проректора по УИКС |  |  | Соб. ср. УдГУ |
|  | Устройство пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре в учебном корпусе № 6 | 3 995 900 руб. | 4 кв. | И.П. Башков, пом. проректора по УИКС |  |  | Соб. ср. УдГУ |
|  | Установка противопожарных дверей и люков в помещениях | 97 500 руб. | 4 кв. | Начальник ремонтной службы А.П. Чумаков |  |  | Соб. ср. УдГУ |
|  | Установка противопожарных перегородок на 2-5 этажах общежития № 1 | 30 000 руб. | 4 кв. | Начальник ремонтной службы А.П. Чумаков |  |  | Соб. ср. УдГУ |
|  | Ремонт входной группы в общежитии № 4 | 300 000 руб. | 3 кв. | Начальник ремонтной службы А.П. Чумаков |  |  | Соб. ср. УдГУ |
|  | Устранение замечаний по предписанию Госпожназдора | 800 000 руб. | в теч. года | Проректор по УИКиС В.М. Ефимов |  |  | Соб. ср. УдГУ |
|  | Установка перегородки между зоной обжига эмалей и рабочей зоной в мастерской обработки металлов ИИД | 50 000 руб. | 3 кв. | Начальник ремонтной службы А.П. Чумаков |  |  | Соб. ср. УдГУ |
|  | Ремонт аудитории № 315 1 учебного корпуса, БХФ | 100 000 руб. | 3 кв. | Начальник ремонтной службы А.П. Чумаков |  |  | Соб. ср. УдГУ |
|  | Ремонт и перепланировка аудиторий № 206, 201а 2 учебного корпуса | 100 000 руб. | 3 кв. | Начальник ремонтной службы А.П. Чумаков |  |  | Соб. ср. УдГУ |
|  | Обеспечение работников спецодеждой | 220 000 руб. | 2-3 кв. | Начальник отдела снабжения Л.Н. Гусева |  |  | Соб. ср. УдГУ |
|  | Обеспечение работников спецобувью | 100 000 руб. | 2-3 кв. | Начальник отдела снабжения Л.Н. Гусева |  |  | Соб. ср. УдГУ |
|  | Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами | 82 000 руб. | 2-3 кв. | Начальник отдела снабжения Л.Н. Гусева |  |  | Соб. ср. УдГУ |
|  | Проведение аттестации рабочих мест:  ФЭФ – 44 рабочих места  ИППСТ – 1 рабочее место  ИНиГ – 2 рабочих места  Спорткомплекс - \_\_ рабочих места | 141 000 руб.  73 000 руб (ФСС)  14 000 руб. (с/с) | 2-3 кв. | Начальник ООТ С.М. Климов | 47 (2 кв)  73 (3 кв.) | 22 (2 кв.)  50 (3 кв.) | ФСС,  Соб. ср. УдГУ |
|  | Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) | 224 500 руб.  58 420 руб.  493 000 руб. | 1 кв.  2 кв.  3 кв. | Начальник ООТ С.М. Климов | 74  20  170 | 54  14  160 | Соб. ср. УдГУ |
|  | Обучение по охране труда руководителей, специалистов и работников | 48 000 руб. | 2-3 кв. | Начальник ООТ С.М. Климов | 30 | 15 | Соб. ср. УдГУ |

ИТОГО :

За счет средств субсидии на выполнение госзадания --- руб.

За счет собственных средств УдГУ 15 171 520 руб.

За счет средств ФСС 214 000руб.

За счет иных источников --- руб.

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  Проректор по УИКиС В.М. Ефимов  Проректор по ЭФиИ Г.А.Сергеев  Начальник ПБФУ Н.Н.Киселева | Начальник УМТО И.А.Кузнецов  Начальник ООТ С.М. Климов |